深圳市前海蛇口自贸区医院全闭环智能输液管理系统监理服务询价公告

我院现对下列项目进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-XXXM-2021-11-2

- 项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 预算价格 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全闭环智能输液管理系统监理 | 3.5万元 |  |

- 供应商资质及要求：

- 供应商必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、全闭环智能输液管理系统概况：

注意：以下为全闭环智能输液管理系统基本概况，并非监理服务工作需求，供投标人参考制定监理实施工作方案及评估确定工作量使用。

1．项目简介

项目名称：全闭环智能输液管理系（成交金额1050520元）

采购单位：深圳市前海蛇口自贸区医院

2.项目概况（货物清单明细）

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全闭环智能输液管理系统软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 输液监测器 | 台 | 336 | 是 |
| 3 | 物联网终端 | 台 | 126 |  |
| 4 | 无线充电系统 | 台 | 72 |  |
| 5 | 适配箱 | 个 | 9 |  |
| 6 | 输液显示终端 | 台 | 18 |  |

五、项目需求

（一）实质性响应条款★

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目拟安排的工作团队总人数（含总监理工程师）不少于3人，均必须具有计算机技术与软件专业技术资格（信息系统监理师）证书。 |

（二）项目技术要求

总体要求

要求中标人按照项目建设目标要求，遵循国家、广东省、深圳市信息化项目建设和监理的标准和规范，依据全闭环智能输液管理系统设计文件、建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行全程驻场监理，对工程的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调，对工程质量、进度、投资和支付及变更等进行全面控制，对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理，对施工建设过程实施有效的监督监理，确保交付的建设成果达到系统设计要求；采用组织和技术措施，对本项目建设施工各阶段提交的阶段性成果进行评审，实现对工程实施的有效监控，包括对承建方提供的产品设备说明、总体施工方案、详细施工计划、系统软件、测试和验收规范等内容进行监理。从而保证承建方按质、按量、按期完成全闭环智能输液管理系统的实施工作。

监理服务要求

监理要点

规范管理

根据深圳市政府投资项目相关管理法律法规及相关标准，制定信息化建设项目管理指南，明确全流程项目建设管理要求（包括招投标、合同、变更、文档管理、信息安全、资产管理、验收管理、审计等全流程），并根据建设项目的实际情况及采购人相关需求，优化简化相关流程，确保项目招投标、变更、验收等合法合规，确保审计材料规范齐备，符合项目验收及审计要求。

质量目标控制

做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到质量目标，确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家、地方或行业质量标准和信息技术标准，按照承建合同要求进行总体方案的设计、开发、安装、调试和运行。中标人应在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。相关工作包括但不局限于以下内容：

1）依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

3）组织工程质量、系统集成等质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

4）项目建设期间采取旁站监理监督建设质量，参与软件需求书的确认工作；

5）监督系统项目需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促实施单位整改存在的问题；

6）参与系统建设工作的测试、集成、竣工验收和交接；

7）跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促实施方做好售后服务。

进度控制

确保监理项目按照计划及合同规定在确保工程质量和安全的原则下的按期完工。管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险。相关工作包括但不局限于以下内容：

1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；

2）审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；

3）编制项目实施各阶段、各年、季、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；

5）审核设计方、施工方和材料设备供货方提出的进度计划/供货计划，检查、督促和控制其执行；

6）发现工程未能按计划进行时，要求项目承包商调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

7）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。

变更控制

中标人对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，对工程的重大变更进行审核和有效控制，制定相关的变更控制流程，加强变更风险及变更效果的评估，严格控制系统建设过程中各类设计变更；提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行。相关工作包括但不局限于以下内容：

1）对项目变更进行严格控制，不能随意地进行变更；

2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力；

3）对变更申请快速响应；

4）任何变更都要得到三方（采购人（含系统建设责任单位）、承建单位、中标人）确认；

5）明确界定项目变更的目标；

6）加强变更风险及变更效果的评估；

7）及时公布变更信息；

8）选择冲击最小的方案；

9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。

投资控制

协助采购人管理本项目的预算和支付工作，减少工程建设中的额外开支，针对本项目提出监理投资控制的依据、原则、方法、措施、工作流程、目标，确保工程费用控制在合同规定的范围内。相关工作包括但不局限于以下内容：

1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

2）审查项目进度款申报；

3）严格控制和审查项目需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。

信息安全控制

在工程建设过程中对质量、进度、成本进行控制，并对工程文档进行管理，确保整个信息系统安全工程满足采购人的信息安全需求，保证整个信息系统安全工程符合国家相关法律法规的规定，提出一套有效的控制原则、方法、措施、工作流程，确保实现信息安全系统的“可信度”，降低信息安全系统的风险。

合同管理

合同管理的相关工作包括但不局限于以下内容：

1）协助采购人确定项目实施的合同结构；

2）协助采购人起草与项目有关的各类合同（包括设计合同、集成合同、开发合同、施工合同、材料和设备定货与安装调试合同等）；

3）参与各类合同谈判；

4）监督检查承建单位履行合同；

5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；

6）协助采购人处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

7）合同整理与归档。

项目文档管理

建立健全科学合理的文档管理制度，收集、管理监理工作各类文书资料，督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。

项目验收

按照《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法的通知》等项目验收相关规定，协助采购人组织提交项目验收或者项目验收备案需提交材料，项目未通过验收的，按照相关要求组织进行整改，并配合完成项目验收及验收备案其他工作。

项目送审

建立项目结算、决算审计流程，按照市审计局要求，收集、汇总、审核项目审计资料，协助采购人在规定时限内送审项目结算决算，按要求补充、说明相关材料，对审计意见及时沟通承建单位，配合做好审计工作。

监理工作要求

服务准则

1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2）不收受被中标人的任何礼金。

3）不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。

4）遵守国家、省、市的法律和政府的有关条例、规定和办法及相关行业规定。

5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

7）按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被中标人完成相关建设任务。

工作制度要求

按照总体建设目标的要求和用户需求，根据建设项目建设内容、目标、特点，分析各类项目的难点和监理重点，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，制定出有针对性的项目管理实施计划，对项目进行全程监理,主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购人审核，并依此进行过程管理；投标人还应承担项目建设过程中采购人提出的相关项目的技术咨询顾问和技术指导工作，如技术方案撰写及评审，招标文档起草及评审，以及项目合同准备及评审等。

组织要求

监理组织形式应根据工程项目的特点、委托的任务以及中标人自身情况确定有利于项目实施的监理组织形式。投标人在投标人案中要明确信息工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

信息管理要求

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息管理工作流程与措施，帮助采购人做好信息管理工作。相关工作包括但不局限于以下内容：

1）及时向采购人提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

2）建立全面、准确反映各子项目建设各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3）督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、代码、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

4）审查承建单位的全部设计文档（含硬件集成和软件开发）、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与采购人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见；

5）当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

组织协调

中标人应做好采购人和帮助采购人划分或明确承建单位的工作范围和职责；监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

信息安全管理要求

督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；组织信息安全事故的调查与处理；建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。

其他工作要求

1）建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实，按职责组织或协助采购人召集召开各类工作会议。

2）与采购人一起制定评审机制，组织专家对工程进行评审。

各阶段监理工作任务

投标人应从全闭环智能输液管理系统启动开始，至全部竣工验收的各阶段制定一整套信息系统工程监理的工作流程，并叙述工程各阶段主要监理工作内容。监理工作任务包括但不限于以下内容：

启动阶段

（1）编制监理大纲、监理规划、监理实施细则，提交给用户审核。

（2）协助采购人签订项目合同协议，对合同协议中的关键条款进行把关；

（3）审核承建单位的开工申请报告，对承建单位进行开工前检查，签发项目开工令；

（4）审核承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等，向采购人书面提交审核意见及相关问题处理建议，监督承建单位执行实施。

实施阶段

（1）协助承建单位进行项目详细设计工作；

（2）对项目详细设计方案进行审核，向采购人书面提交审核意见及相关问题处理建议；

（3）审核项目工程材料、硬件设备、系统软件等的采购计划和清单，组织开展到货开箱验收；

（4）监控工程整体进展状况，审核承建单位的工作报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，定期向采购人汇报工程建设进展情况，对发现的问题提交审核意见及处理建议；

（5）审核需求规格说明文件并组织用户进行需求确认；

（6）对承建单位的测试方案进行审核并出具意见，参与项目测试检查工作，就发现的问题向采购人提出处理方案和措施；

（7）协助采购人开展试运行，记录试运行情况，对发现的问题责令承建单位解决；

（8）审核工程变更申请，提出相关变更处理方案及措施，处理好各种变更及索赔事宜；

（9）发现工程建设质量问题时及时向采购人报告，做好相关原因调查、问题分析、问题评估、事故处理等工作，并向采购人提出处理建议和措施，督促承建单位及时整改；

（10）通过监理周报、月度总结等形式定期向采购人报告项目建设进展、合同执行情况、重大事件、下阶段工作计划等重要内容；

（11）组织召开工程例会和工程专项会议等各类会议，做好相关协调沟通工作。

（12）督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范；做好对项目的进度、难点、重点的检查和管控，帮助采购人预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；

验收阶段

（1）审核承建单位提交的的验收申请，并制定项目验收方案；

（2）协助采购人进行项目初验和终验工作，督促和检查承建单位的整改落实情况；

（3）监督检查承建单位的用户培训工作，收集用户使用意见；

（4）审查承建单位提交的竣工文档；

（5）协助采购人组织验收评审会议；

（6）签署工程验收报告；

（7）督促承建单位完成技术资料移交，检查移交文档，确保真实完整；

（8）汇总监理材料，编制监理业务手册和监理工作总结，提交采购人；

（9）协助做好项目结算、决算、审计等相关工作。

监理工作成果要求

中标人应有监理工作成果的管理制度与清单；

中标人应有规范明确的审核签字制度，对签署文件的质量负责；

中标人应做好项目全程工作成果的保管，符合文档管理的基本原则要求；

中标人应制定明确的资料分发、回收制度，确保资料及时送达，保密资料不外泄。

项目终验后，将项目过程全部成果装订成册提交给采购人保存，并提供电子版。

监理机构人员要求

中标人针对本项目应建立完整的工作团队，配备相应的足够数量的监理工程师，整个团队不少于3人，全部人员均需具备计算机技术与软件专业技术资格（信息系统监理师）证书书。（提供团队成员名单以及证书扫描件）

六、商务要求

服务期限：

本项目监理服务期自双方合同签订生效之日起至项目终验为止。

报价要求

人民币报价，本项目服务费采用包干制，投标总价为完成工程项目监理及招标文件或合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、项目管理、场地踏勘、监理费、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；

投标人的投标报价不得超过财政预算限额。

承诺在全闭环智能输液管理系统发生重大变更、延误的情况下，继续完成相应的监理工作至项目建设完毕，不要求增加相应的监理服务费用。

付款方式：

全闭环智能输液管理系统通过监理服务项目终验，中标方提供正式发票后20个工作日内一次性支付全款。

其他

1. 中标人服务期内不得擅自更换本项目监理服务团队成员，否则采购人有权解除合同，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加采购人开展政府采购的项目投标。

2. 监理人员必须奉公守法，并具有高度的责任心。

七、其他商务要求

（一）保密义务

采购人、中标人双方在采购和履行合同过程中所获悉的所有信息都属于保密的内容，双方均有保密义务。中标单位应当按照采购单位的要求签订并提及保密承诺书

（二）合同变更

1、在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（三）合同转让和分包

1、中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、中标人不得采用分包方式履行合同。

（四）争议解决方法

1、合同各方应通过友好协商，解决在合同执行过程中发生的或与合同有关的一切争端。

2、如从协商仍不能解决，任一方可向南山区人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（五）合同语言

合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（六）法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（七）通知

1、合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

（八）知识产权

中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

（九）合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物/服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分货物/服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十）税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 单位 | 报价（单位/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数： |  |  |  |  |  |
| 供货图片： |  |  |  |  |  |

公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日

- 审核报名资质方式：扫描二维码加	QQ投递PDF电子版资质文件。

（注：验证消息需备注写明报名项目及公司名称）

- 截止时间：2021年11月15日17：00前。

- 信息科项目联系人电话：刘工13923843010。 招标采购办公室联系人电话：易老师0755-26889433。

前海蛇口自贸区医院招标采购办

2021年11月10日