深圳市前海蛇口自贸区医院

网络与数据安全服务项目需求征集

- 需求描述

- 基于《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》以及国家信息安全等级保护相关政策和标准的指导下，针对新的安全形势，通过信息安全服务构建深圳市前海蛇口自贸区医院持续评估、持续保护、快速响应的防护体系，增强应对新技术安全威胁的防护与应对能力以及响应能力，全面保障信息系统安全、稳定运行，为医院的信息化业务健康发展保驾护航，拟征集我院2026年网络与数据安全服务项目方案。

- 需求清单

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全风险评估 | 对采购方的信息系统开展一次风险评估，风险评估应包括五个环节（资产识别与赋值、威胁识别与赋值、脆弱性识别与赋值、已有安全措施的确认、风险值计算），并输出《信息安全风险评估报告》。服务期内一次。 投标人提供的风险评估各环节完整，重要资产识别无遗漏，威胁识别全面，风评范围内设备、系统均进行主机层面漏洞扫描，风评范围内的信息系统（C/S架构除外）均进行应用层漏洞扫描，风险评估报告、总结符合单位实际、无错漏和前后矛盾。 | 1次 |  |
| 2 | 漏洞扫描 | 每季度对采购方的服务器、网络及安全设备、终端、视频专网IP、信息系统开展一次漏洞扫描，并出具漏洞扫描报告及整改建议。服务期内四次。 | 4次 |  |
| 3 | 渗透测试 | 每个季度对采购方所有对外服务网站及信息系统开展一次模拟黑客攻击渗透测试，包括信息系统收集、网络层渗透测试、应用层渗透测试、系统权限提升等各种黑客常用方法及手段。整改完成后进行回归测试，确认问题整改完毕。服务期内四次。渗透测试内容包括但不限于：系统平台弱口令、SQL注入、WEB应用测试、溢出测试、跨站脚本攻击、业务逻辑漏洞测试、后门测试、COOKIE利用等。针对渗透测试的结果，编写和制定相应的渗透测试报告，并提出相应的解决措施及方案。 针对渗透测试的结果，在相关单位对漏洞以及问题修复后，按照要求对相应的对象进行问题修复情况的验证，确认漏洞是否得以整改和修复，直至漏洞完全修复。 | 4次 |  |
| 4 | 攻防应急演练技术支持 | 协助采购方完成网络与信息安全突发事件应急体预案，并根据应急预案编制采购方网络与信息安全突发事件应急演练脚本、及根据应急演练脚本协助采购方组织开展一次网络与信息安全应急演练。服务期内一次。具体要求如下：修编应急预案，编制应急演练脚本，开展应急演练，提交演练视频和照片。 | 1次 |  |
| 5 | 不可接受风险安全问题协助整改 | 对漏洞扫描和渗透测试发现的不可接受风险的安全问题协助采购方进行整改。 | 1项 |  |
| 6 | 新系统上线前安全检测 | 按需对采购方新上线的业务系统或网站（包括主机、业务应用、后台数据库等）进行一次全面的安全检测，包括系统漏洞、补丁、病毒、木马等，输出《系统安全检测报告》，并在采购方完成漏洞整改后进行回归测试，确认问题整改完毕后系统才可上线。 | 1项 |  |
| 7 | 安全加固技术咨询及支持 | 针对采购方在网络与信息系统系统建设、维护过程中遇到的信息安全问题提供全面的安全加固、规划建设等技术咨询及支持方案，有助于采购方更好地提高网络与信息系统安全防护能力及完善信息安全建设保障体系。 | 1项 |  |
| 8 | 安全项目专家评估 | 根据信息安全相关法律法规及信息安全发展趋势，结合采购方实际情况，对采购方的信息安全项目提供安全评估服务。 | 1项 |  |
| 9 | 紧急安全事件应急技术支持 | 要求根据采购方实际情况，提供信息安全应急响应工作，包括事件处置及问题修复、报告输出。建立7*24小时服务响应热线，在服务期内提供紧急现场服务，采购方网络、应用系统如果遇到重大安全事件, 技术人员必须在2小时内到达采购方现场，在4小时内发现原因尽快解决，或在4小时内提供临时解决方案并协助实施。工作结束后应出具安全事件的详细分析报告及解决方案,并提供不限次数7*24小时电话咨询服务。特殊或敏感时期技术支持，按实际需求提供服务。 | 1项 |  |
| 10 | 安全培训 | 服务期内要求给采购方提供一次全院信息安全意识培训，专业技术人员安全培训至少2次。 | 1项 |  |
| 11 | 上级安全检查支持 | 市、区上级主管部门各项安全检查指标应对、材料汇编、迎检现场支持。 | 1项 |  |
| 12 | 数据安全风险评估 | 每年对采购方相关信息系统开展一次数据安全风险评估，专注于被评估信息系统的数据安全风险,保障被评估信息系统的数据资产（包含个人信息） 的机密性、完整性、可用性及可控性。评估内容包括数据资产、面临威胁、脆弱性以及已有安全措施等各方面。 | 1次 |  |
| 13 | 协助等级保护测评和密码测评 | 在服务期内，协助采购人完成信息系统的定级备案、等级保护测评及密码测评等相关工作。需要负责组织、安排具备相应资质的专家开展信息系统定级评审及备案相关工作，并承担定级备案所产生的全部费用（每年不超过2个系统）。针对等级保护测评、密码测评过程中及测评报告中提出的不符合项，及时提供专业、可行、可落地的整改建议，协助采购人完成整改闭环，确保相关工作满足国家及行业监管要求并顺利通过测评与备案。 | 1项 |  |
| 14 | 提供技术人员驻场服务 | 提供一名技术人员驻场服务，驻场人员未经采购方同意，不得私自撤离和随意更换。驻场技术人员上下班作息时间按照采购方的考勤管理规定执行，采购方每季度将对乙方驻场技术人员进行考核，对于服务态度差、工作不认真、责任性不强的技术人员，采购方有权利提出更换，乙方需予以更换。 | 1项 |  |
| 15 | 协调开展乙方安全检查 | 包括对项目文档保密情况进行排查，如通过对搜索引擎、百度文库、GitHub等平台，识别平台上是否存在业务系统的开发文档、运维账号密码、通信录等信息。 | 1项 |  |
| 16 | 安全设备核查巡检 | 服务期内至少核查一次安全设备核心配置（如访问控制策略、防护规则、日志审计开关、告警阈值、权限分配等）是否满足安全管理要求，是否存在配置冗余、策略冲突、权限过宽等风险，确保安全设备稳定运行、配置合规、防护有效。 | 1次 |  |
| 17 | 协助正版化检查 | 协助采购人全面排查信息系统及终端设备中部署的各类软件，明确软件名称、版本型号、安装数量等关键内容，建立软件资产台账。 | 1项 |  |
| 18 | 个人信息影响评估 | 根据采购人实际需求，依据《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》（GB/T 39335-2020）及国家、行业相关监管等要求，提供自带版权个人信息合规平台，为采购人提供年度个人信息保护影响评估（PIA）全流程服务； | 1项 |  |
| 19 | 数据出境风险评估 | 根据采购人实际需求，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《数据出境安全评估办法》（国家互联网信息办公室令第 11 号）等法律法规与监管要求，为采购人提供至少一个业务系统数据出境风险评估全流程合规服务，协助填报相关申报书，确保数据出境活动合法、安全、有序开展。 | 1项 |  |
| 20 | 协助个人信息保护合规审计 | 基于《个人信息保护合规审计管理办法》要求，当采购方触发个人信息处理者开展合规审计情形时，协助采购方自行开展至少一次个人信息保护合规审计及材料报送（因履行个人信息保护职责监管部门要求采购方需委托专业机构对个人信息处理活动进行合规审计除外）。 | 1项 |  |

- 备注：上述服务期限为壹年。

- 项目预算：不超过人民币462000.00元

- 四、供应商资质要求：

- 供应商必须是中华人民共和国的公司企业法人注册，具有合法经营资格的国内独立法人，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 供应商具有中国信息安全测评中心或中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质证书（提供相关证明扫描件，原件备查）；

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内供应商将联系人、联系电话、服务服务方案、报价、近期同类案例及相关介绍材料（全部材料须装订成册并加盖公章，一式五份）寄/送达深圳市南山区工业七路128号深圳市前海蛇口自贸区医院3号楼12楼教信息部，另将材料的电子扫描件发送至13923843010@139.com。

报名截止时间：2026年4月13日17点。项目专家论证会时间（需准备10分钟左右的PPT进行项目建设方案的介绍）另行通知。

报名联系人：刘曙恒  电话：13923843010

项目技术需求及沟通联系人：陈良森    电话：18033057806