
1、 项目基本情况
（1） 项目名称：深圳市前海蛇口自贸区医院1号楼周边路面铺设沥青与拆除垃圾站项目施工
（2） [bookmark: _GoBack]项目预算：项目预算为479536.70元，本次投标下浮5%，即最高限价455559.87元。
（3） 项目报价类型：总价
（4） 资金来源：院内自筹资金
（5） 资金项目名称（费用支付单-附件2）：院内零星工程
（6） 采购类别：工程
2、 项目采购需求：
（一）采购项目需实现的功能和目标：为进一步提升我院就医环境，改善院区整体面貌，现对院区1号楼周边路面进行修复，铺设沥青路面，并拆除院内垃圾站恢复路面，改造面积约3000平方米 。
（二）项目属性：
1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购 
(1) □是         □是否仅面向小微企业
(2) ☑否，原因说明：按照办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。
（3） 是否接受联合体投标：  □是    ☑否
（4） 采购标的汇总表：
（5） 
	项目名称
	品目 （政府采购品目分类目录）
	计量单位
	数量
	总预算（元）

	深圳市前海蛇口自贸区医院路面铺设沥青与拆除垃圾站项目施工
	专业施工 (B05000000）
	项
	1
	455559.87


（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：
1、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法
人(提供法人营业执照扫描件，原件备查)。
2、投标企业资质同时具备：
（1）具有建筑工程施工总承包二级或以上资质；
（2）具有有效期的安全生产许可证。
3、拟派该项目负责人具有在有效期内的二级注册建造师或以上执业资格（建筑工程专业）。
（六）技术、服务要求与商务要求：
1. 服务要求：满足规范和设计图纸要求，质量合格。
2. 商务要求：
(1) 交货期/工期/服务期（天）：  10日历天             。
(2) 地点： 深圳市南山区工业七路128号深圳市前海蛇口自贸区医院 。
(3) 付款进度和方式：
1　 合同签订后，供应商提供对应款项发票，甲方自收到发票后 10 个工作日内将资金支付至合同约定供应商账户。
2　 合同签订后10日历天内支付合同额的30%作为预付款；施工形象进度达到70%，支付至合同价的70%；竣工验收后支付至合同额的85%；竣工结算经第三方审计公司审核后支付至审定价的97%；余下的3%质保金两年后支付  。
(4) 包装运输：  包工包工包料包文明措施   。
(5) 售后服务：质保期时间为2年，期间因质量问题免费提供维保维修   。
7）现场踏勘：本项目不组织统一踏勘现场，投标单位自行前往实地踏勘，但踏勘前可与招标人进行预约。
（七）评审规则：
1.评标方法：综合评分法
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